## Slide 1
Dự án Thiết kế và phân tích dữ liệu sử dụng SQL và Power BI– K26

## Slide 2
Giới thiệu Mentor

## Slide 3
Mục tiêu của dự án
Nhiệm vụ dự án
Xây dựng một quy trình hoàn chỉnh của việc xử lý, phân tích dữ liệu
Khách hàng có dữ liệu nhưng đang lưu trữ ở file Excel, chúng ta cần xây dựng 01 quy trình hoàn chỉnh để có thể thực hiện việc phân tích, lưu trữ dữ liệu cho khách hàng
Ngôn ngữ & Công cụ: SQL & Power BI
Quy trình xử lý dữ liệu
Kỹ năng chuẩn hóa dữ liệu
Cơ sở dữ liệu Azure SQL Database

## Slide 4
Bước 1: Xây dựng luồng xử lý dữ liệu
Bước 1: Data Transformation
Staging
Dữ liệu 2013_sales.csv

## Slide 5
Bước 2: Xây dựng thủ tục
Staging
Dữ liệu 2013_sales.csv
Dữ liệu 2014_sales.csv
Thủ tục xử lý khi nhập thêm các file dữ liệu mới vào Staging
Thủ tục phân tích dữ liệu

## Slide 6
Bước 3: Trực quan hóa dữ liệu
Bước 2: Xây dựng thủ tục
Staging
Dữ liệu 2013_sales.csv
Dữ liệu 2014_sales.csv
Sử dụng Power BI

## Slide 7
Bước 4: Hoàn thiện chương trình
Bước 2: Xây dựng thủ tục
Staging
Dữ liệu 2013_sales.csv
Sử dụng Power BI
Xây dựng thủ tục xử lý ngoại lệ
Xuất bản các báo cáo Power BI

## Slide 8
75%
50%
25%
100%
Giai đoạn 4: T0 + 14
Xây dựng thủ tục hoàn chỉnh, xử lý các ngoại lệ khi đưa dữ liệu mới
Thực hiện xuất bản các báo cáo Power BI
Giai đoạn 3: T0 + 10
Trực quan hóa sử dụng Power BI
Giai đoạn 2: T0 +6
Xây dựng thủ tục phân tích dữ liệu (SQL & T-SQL)
Xây dựng thủ tục để tự động hóa công việc ở bước 1
Giai đoan 1: T0 + 3
Thực hiện tạo bảng Staging trong Database
Thực hiện chuyển dữ liệu từ Excel vào bảng Staging
Thực hiện chuyển đổi dữ liệu
Các giai đoạn của dự án